Aceptación de

entregables

SITECOM

Cierre

Fecha: [06/12/2025]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Accionistas/ Patrocinadores	3

Razón de cierre	3

Aceptación de los productos o entregables	4

Aprobaciones	5

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | SITECOM |
| --- | --- |
| Proyecto | SITECOM |
| Fecha de preparación | 06-12-2025 |
| Cliente | Junta Vecinos maipu |
| Patrocinador principal | Fernando Herrera |
| Scrum Master | Martin Hernandez |

Razón de cierre

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha:

Marcar con una “X” la razón de cierre:

| Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente. | x |
| --- | --- |
| Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente. |  |
| Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto. |  |

Aceptación de los productos o entregables

A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:

| Entregable | Aceptación (Si o No) | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Validación entregables (Diseño aplicación) | Si | Definición de requerimientos generales roles |
| Validación control cambio (Implementación e inicio de proyecto) | Si | Implementación de herramientas para inicio de proyecto |
| Validación modulo gestion de vecinos | Si | Desarrollo modulo gestion de vecinos |
| Validación módulo de certificados | Si | Desarrollo módulo de certificados |
| Validación módulo de proyectos vecinales | Si | Desarrollo módulo de proyectos vecinales |
| Validación módulo de reserva de espacios | Si | Desarrollo módulo de reserva de espacios |
| Validación módulo de noticias | Si | Desarrollo módulo de noticias |
| Validación módulo de configuración del sitio | Si | Desarrollo módulo de configuración del sitio |
| Validación módulo creacion usuario | Si | Desarrollo módulo creacion usuario |
| Validación módulo restablecer password | Si | Desarrollo módulo restablecer password |

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.

- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.

- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.

- Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.

- Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.

- Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.

- Documentación de lecciones aprendidas.

- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.

- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.

- Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Accionistas del proyecto deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.

Problemas Detectados

Dificultades de coordinación entre roles:

Hubo momentos en que las tareas dependientes entre equipos (desarrollo, análisis, diseño) no estaban sincronizadas, afectando la continuidad del trabajo.

Sobrecarga de trabajo en algunos miembros del equipo:

En ciertos momentos no hubo una distribución equilibrada de tareas, lo que generó desgaste y ralentizó el avance.

Complejidad en la gestión de información entre módulos:

Al integrar múltiples funcionalidades, aparecieron inconsistencias que requirieron ajustes en procedimientos almacenados, validaciones y modelos de datos.

Lecciones Aprendidas

La integración tecnológica requiere pruebas constantes:

Se aprendió que cada módulo (login, certificados, proyectos vecinales, reservas, dashboard) debe ser probado de forma aislada y luego en conjunto para evitar errores en la producción.

Documentar desde el inicio facilita el cierre del proyecto:

Mantener actas, historias de usuario y decisiones técnicas documentadas permitió agilizar la fase final y evitar confusiones al momento de justificar el diseño del sistema.

Relevancia de usar metodologías ágiles correctamente:

Aplicar Scrum de forma disciplinada nos permitió ajustar el proyecto frente a imprevistos y realizar entregas incrementales sin perder de vista los objetivos generales.

Comunicación constante con el equip:

Se evidenció que las reuniones periódicas, los acuerdos escritos y la confirmación explícita de cambios en los requerimientos son fundamentales para minimizar malentendidos.

Importancia de la planificación y priorización:

Aprendimos que mantener un backlog claro y priorizado evita retrabajos y permite organizar el esfuerzo del equipo durante cada sprint.

Conclusiones

- El proyecto logró cumplir sus objetivos principales, desarrollando una plataforma funcional que digitaliza procesos clave de una junta de vecinos y aporta valor real a la comunidad.

- El trabajo en equipo y el uso de metodologías ágiles permitieron completar el proyecto de manera ordenada, con entregas continuas y capacidad de adaptación frente a cambios.

- Las dificultades presentadas sirvieron como oportunidades de aprendizaje, fortaleciendo la capacidad técnica y organizacional del equipo.

- La experiencia adquirida en integración de tecnologías modernas(API .NET, PostgreSQL, Bootstrap 5, Cloudflare, módulo de reportes, dashboards y mapas) mejora significativamente las competencias profesionales del equipo.

- El proyecto SITECOM se encuentra en un estado maduro para continuar evolucionando,agregando nuevas funcionalidades o escalando a más organizaciones.

- El cierre del proyecto demuestra que la planificación, la comunicación clara y la iteración continua son pilares fundamentales para el éxito en el desarrollo de soluciones tecnológicas reales.

Aprobaciones

| Accionistas | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Martín Hernández Scrum Master | 06/12/2025 |  |
| Francisco Bravo Development Team | 06/12/2025 |  |
| Rodrigo Bahamonde Product Owner | 06/12/2025 |  |