|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En algunas tareas hemos podido cumplir con los tiempos definidos, por los tiempos que tenemos por el trabajo personal de cada uno de los miembros del equipo han sido semanas muy estresantes ya que estamos aun con tareas pendientes, entonces lo que decidimos como equipo es colocar más tiempo de desarrollo en los sprint que al principio habíamos definido. Gracias al jira nos dimos cuenta que estábamos un poco atrasados con los requerimientos, ha sido una gran ayuda para la gestión del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? En nuestro caso las dificultades, además del tiempo, es el poco dominio de algunas tecnologías que hemos elegido para el proyecto, pero con reuniones periódicas resolvemos dudas entre los miembros del equipo que dominan las herramientas, eso nos sirvió mucho para sacar el proyecto adelante

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento siento que mi desempeño ha sido bueno, gracias a mi trabajo domino sobre todo el backend (.net). Lo que destaco es que nos dimos cuenta a tiempo que al darme tareas para desarrollar lo que es back end y front end me demoraba mucho, debido a que el front end es algo que nos estoy muy familiarizado,en cambio mis compañeros tienen las herramientas para hacerlo, lo que hicimos fue yo enfocarme 100% al back end y mis compañeros al front end, luego de finalizado ambos, nos juntamos y nos explicamos el cómo lo hicimos para estar todos en la misma sintonía.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Las inquietudes que me quedas es la incertidumbre de saber si llegamos o no a la fecha límite, el control de avance es bueno para saber si vamos bien encaminados o no, pero a su vez nos quita tiempo de desarrollo debido que el jueves y viernes nos enfocamos en hacer el temario de lo que vamos a presentar al profe los sábados. Habiendo dicho esto me gustaria saber la posibilidad de hacer estos controles de avance cada dos semanas y no cada semana.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Personalmente creo que no, al principio del proyecto se habló y se distribuyeron las tareas de acuerdo a los conocimientos de cada integrante del equipo, para que no sea un impedimento el poder avanzar con el proyecto. Por el momento no hay nuevas actividades para ser distribuidas, todo eso quedó estipulado cuando se construyó el jira y abordamos todas las actividades que tenía que tener el proyecto para programarlo de la mejor manera

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido bueno, lo positivo es que ya hemos trabajo grupales antes y ya nos conocemos, conocemos como avanza cada uno, cuales son las capacidades y los intereses que tenemos, por ese lado ha sido una convivencia muy positiva. Los aspectos a mejorar serán el tiempo que tenemos en juntarnos en la semana, cada uno tiene su horario, pero hay días que no nos podemos juntar, eso seria un punto a mejorar, organizar mejor los tiempos entre los 3