|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sinceramente, no he podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos debido a diversos motivos. Uno de ellos fue haber sobreestimado algunas historias del sprint, pensando que me tomarían menos tiempo del que realmente requerían. Entre los factores que han facilitado el desarrollo, destaco que en mi trabajo se tratan temas relacionados con los que estamos implementando en el proyecto, lo que me ha ayudado a comprender mejor ciertas actividades. Por otro lado, como todo tiene ventajas y desventajas, algunas tareas no se asemejan tanto a lo que hago en la empresa, lo que me ha obligado a investigar y profundizar más para poder resolverlas correctamente.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades organizándome mejor y ajustando las tareas según las prioridades del proyecto. Cuando algo se complica, trato de investigar por mi cuenta, apoyarme en mis compañeros de grupo y consultar con el docente si es necesario. Además, si llego a tener mayores complicaciones, puedo visitarlo los días miércoles o jueves para resolver dudas directamente. También planeo mejorar la estimación de tiempos en los próximos sprints para evitar atrasos y mantener un ritmo de trabajo más equilibrado.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? La verdad es que en esta fase del proyecto, personalmente siento que lo que más me ha faltado es tiempo, ya que trabajo y hago un gran esfuerzo por cumplir con este objetivo. Mis compañeros también enfrentan lo mismo, y juntos somos proactivos y comprometidos, aunque sabemos que aún podemos dar más. Creo que esta etapa de la vida es justamente el momento en que debemos esforzarnos al máximo para obtener más frutos, conocimiento y sabiduría que nos ayuden a crecer tanto personal como profesionalmente.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Más que una duda puntual, lo que me preocupa es cómo podemos organizarnos para adelantarnos en las actividades y así disponer de tiempo suficiente para perfeccionar nuestro trabajo y detectar posibles problemas antes de que nos genere presión. Me gustaría consultar con el docente o con mis compañeros estrategias para planificar mejor los tiempos y priorizar tareas de manera que podamos avanzar con tranquilidad y calidad, sin dejar nada al azar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que las actividades están bien distribuidas como están, ya que cada miembro se encarga de lo que más domina. De esta manera, podemos coordinarnos mejor y aprovechar las fortalezas de cada uno, asegurando un avance más eficiente del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos nuestro trabajo en grupo como proactivo y comprometido. Cada miembro se encarga de las tareas en las que más se especializa, lo que nos permite coordinarnos de manera eficiente y aprovechar nuestras fortalezas. Entre los aspectos positivos destaco la disposición de todos a colaborar, investigar y aportar soluciones cuando surgen dificultades. Como aspecto a mejorar, podríamos enfocarnos en la planificación del tiempo para adelantarnos en las actividades, de manera de poder perfeccionar nuestro trabajo y anticiparnos a posibles problemas.